

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОРОТОЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

22.03.2021 г. № 55

с. Коротояк

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения от 01.12.2017 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»» (в редакции решений от 31.10.2018 года № 161, от 29.10.2019 г. № 200)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Коротоякского сельского поселения, Совет народных депутатов Коротоякского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения от 01.12.2017 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»» (в редакции решений от 31.10.2018 года № 161, от 29.10.2019 г. № 200) следующие изменения:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. МКУ «Центр бухгалтерского учета» при формировании бюджета Коротоякского сельского поселения на очередной финансовый год предусмотреть финансирование мероприятий в объёмах, предусмотренных муниципальной программой

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет» и информационных стендах Коротоякского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Коротоякского сельского поселения |  | Н.В. Трофимов |

Приложение

к Решению Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

от 01 декабря 2017 года № 116

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области  «Формирование современной городской среды на территории  Коротоякского сельского поселения на 2018-2024 годы» | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении».  Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении».  Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий в Коротоякском сельском поселении»  Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство общественных территорий в Коротоякском сельском поселении». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Коротоякского сельского поселения  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.  Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям в Коротоякском сельском поселении.  Формирование реализованных практик благоустройства. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении, %.  2. Доля благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Коротоякском сельском поселении, %.  3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общей численности населения муниципального образования.  4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении.  5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.  6. Количество благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по муниципальной программе – **18334,20** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – **17400** тыс. рублей;  - местный бюджет – **894,2** тыс. рублей;  - средства физических лиц – **40,00** тыс. рублей;  в том числе по годам реализации муниципальной программы:  2018 год:  всего – **330,00** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 330,00 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей;  2019 год:  всего – **0,00** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – **0,00** тыс. рублей;  - областной бюджет – **0,00** тыс. рублей;  - местные бюджеты – **0,00** тыс. рублей;  - средства физических лиц – **0,00** тыс. рублей;  2020 год:  всего – **124,2** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – **0,00** тыс. рублей;  - областной бюджет – **0,0** тыс. рублей;  - местные бюджеты – **104,2** тыс. рублей;  - средства физических лиц – **20,00** тыс. рублей;  2021 год:  всего – **8530,0** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – **0,00** тыс. рублей;  - областной бюджет – **8400,0** тыс. рублей;  - местные бюджеты – **120,0** тыс. рублей;  - средства физических лиц – **10,00** тыс. рублей;  2022 год:  всего – **7130,0** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – **0,00** тыс. рублей;  - областной бюджет – **7000,00** тыс. рублей;  - местные бюджеты – **120,00** тыс. рублей;  - средства физических лиц – **10,00** тыс. рублей;  2023 год:  всего – **1110,00** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – **0,00** тыс. рублей;  - областной бюджет – **1000,00** тыс. рублей;  - местные бюджеты – **110,00** тыс. рублей;  - средства физических лиц – **00,00** тыс. рублей.  2024 год:  всего – 1110,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 1000,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 110,00 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 00,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Коротоякском сельском поселении к 2024 году составит **100 %**.  2. Доля благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Коротоякском сельском поселении к 2024 году составит **100 %**.  3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общей численности населения муниципального образования к 2024 году составит не менее **6,3 %**.  4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении к 2024 году составит не менее **10** единиц.  5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций составит **100%**.  6. Количество благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении к 2024 году составит не менее **6** единиц. |

1. **Характеристика текущего состояния современной городской среды**

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В Коротоякском сельском поселении 10 многоквартирных домов, из них аварийные дома отсутствуют. По состоянию на 2018 год дворовые территории многоквартирных домов не благоустроены. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов Коротоякского сельского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Коротоякского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

Важнейшей задачей Коротоякского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В целях соблюдения Правил благоустройства территории Коротоякского сельского поселения в 2017 – 2018 годах проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. (Перечень представлен в приложении 8 к муниципальной программе).

В целях соблюдения Правил благоустройства территории Коротоякского сельского поселения в 2018 – 2019 годах проводится инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью выявления объектов недвижимого имущества не соответствующих Правилам благоустройства и заключения с собственниками соглашений об их благоустройстве.

Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Коротоякское сельское поселение на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1) минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1.1. ремонт дворовых проездов;

1.2. обеспечение освещения дворовых территорий;

1.3. установка скамеек, урн;

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории указан в приложении № 7 к настоящему постановлению.

2.1. установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории;

2.2 устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения;

2.3. устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

2.4. установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;

2.5. закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. При этом посадка осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, заинтересованными лицами, самостоятельно, своими силами и средствами. При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

2.6. установку сушилок для белья;

2.7. озеленение территорий;

2.8. иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в обязательном порядке должны проходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в обязательном порядке необходимо создавать условия для привлечения к работам по благоустройству добровольцев (волонтеров).

3) финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням работ;

4) нормативной стоимости (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

Достижение запланированных целей и решение поставленных задач муниципальной программы возможно осуществить при непосредственном трудовом участии заинтересованных лиц, организаций.

Предложения граждан по включению дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, в которых проведены работы по их комплексному благоустройству в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в течение последних 5 лет, дворовые территории многоквартирных домов со сроком эксплуатации менее 5 лет, а также дворовые территории многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу).

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик сельского поселения и его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Коротоякского сельского поселения имеется 6 объектов – парки, детские игровые площадки, территории православных Храмов. Адресный перечень общественных территорий Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1. устройство сети велодорожек;

2. реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;

3. установка уличных светильников и (или) их реконструкция;

4. ремонт или замена ограждения;

5. устройство мест стоянки транспортных средств;

6. установка малых архитектурных форм;

7. обеспечение освещения территории.

8. Строительство спортивно – оздоровительного комплекса

9. строительство детских игровых площадок

10. Устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, площадок на территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам;

11. Демонтажные работы, подготовительные работы;

12. Земляные работы и вертикальная планировка;

13. Наружные сети электро, водоснабжения, в том числе поливочные;

14. Устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации;

15. Озеленение территории.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке должны проходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке необходимо создавать условия для привлечения к работам по благоустройству добровольцев (волонтеров).

При реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий возможно как трудовое, так и финансовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере современной городской среды. Цель и задачи муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации. Одним из главных приоритетов развития территории при реализации задач Стратегии социально-экономического развития Коротоякского сельского поселения является улучшение условий жизни жителей путем обеспечения безопасности и улучшения окружающей среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Коротоякского сельского поселения является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни сельских жителей.

Благоустройство территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Коротоякского сельского поселения.

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Коротоякского сельского поселения.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Коротоякского сельского поселения.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Коротоякского сельского поселения.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Коротоякского сельского поселения.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

3. Генеральный план Коротоякского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения от 27.12.2011 № 251 в редакции решений от 22.04.2013 № 47, от 23.12.2013 г. № 316, от 13.03.2015 г. № 382, от 21.05.2015 г. № 385, от 25.12.2015 г. № 31, от 25.12.2015 г. № 31.

4. Правила землепользования и застройки Коротоякского сельского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения от 27.12.2011 № 253 в редакции решений от 18.01.2013 № 288, от 13.03.2015 № 381, от 01.11.2016 № 62, от 02.05.2017 № 89, от 16.03.2018 № 135, приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 23.03.2020 № 45-01-04/264)

5. Правила благоустройства Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения от 24.11.2017 г. № 115 (в редакции решений от 28.01.2019 г. № 172, от 26.03.2020 г. № 225, от 22.03.2021 г. № 54).

6. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Коротоякского сельского поселения муниципального района Воронежской области, Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к муниципальной программе по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Коротоякского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Коротоякского сельского поселения от 01.11.2017 г. № 54.

7. Положение о Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного жилого дома в муниципальную программу на 2018-2022 годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу на 2018-2022 годы, Положения о порядке и формах трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Коротоякского сельского поселения утвержденное постановлением администрации Коротоякского сельского поселения от 01.11.2017 г. № 53.

8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 года, Порядка общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 года утвержденный постановлением администрации Коротоякского сельского поселения от 01.11.2017 г. № 55.

9. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 года, Перечня работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 года утвержденный постановлением администрации Коротоякского сельского поселения от 01.11.2017 г. № 56; Приложение 6.1.; Приложение 6.2.

10. Положение об общественной комиссии Коротоякского сельского поселения утвержденное постановлением администрации Коротоякского сельского поселения от 01.11.2017 г. № 57

11. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Коротоякского сельского поселения утвержденный постановлением администрации Коротоякского сельского поселения от 01.11.2017 г. № 58

В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства города перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах в один этап.

**4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

На конец реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении к 2024 году составит 100%.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Коротоякском сельском поселении к 2024 году составит 100%.

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общей численности населения муниципального образования к 2024 году составит не менее 6,3 %.

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении к 2024 году составит не менее 10 единиц.

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций составит 100%.

6. Количество благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском к 2024 году составит не менее 10 единиц.

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении, %.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Коротоякском сельском поселении, %.

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общей численности населения муниципального образования.

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении.

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

6. Количество благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов рассчитывается как отношение благоустроенных дворовых территорий, к общей их площади, выраженное в процентах.

Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, детских игровых площадок, территорий православных Храмов поселения к общей их площади, выраженное в процентах.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

**5. Основные мероприятия муниципальной программы**

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках муниципальной программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории представлен в приложении 7 к муниципальной программе. Адресный перечень недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, требующих благоустройства представлен в приложении 8 к муниципальной программе. Порядок проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения представлен в приложении 9 к муниципальной программе

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения о бюджете Коротоякского сельского поселения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

**7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы**

В реализации муниципальной программы, участвуют управляющие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), товарищества собственников жилья, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Коротоякского сельского поселения на 2018-2024 годы», и данная дворовая территория сформирована и поставлена на государственный кадастровый учет под многоквартирным домом.

В программу подлежат включению дворовые территории по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с Рекомендациями по инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Приложение 1

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального

района Воронежской области «Формирование

современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г. и их значениях** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации)  2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | | 2024 г. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |  |  | | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Коротоякского сельского поселения на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении | | % | 0 | 0 | 33 | 66 | 99 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | | Доля благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Коротоякском сельском поселении | | % | 0 | 0 | 16 | 33 | 67 | | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общей численности населения муниципального образования | | % | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | | 7 | 7 | | 7 |
| 4 | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении | | Ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 10 | 10 |
| 5 | | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | | % | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 60 | | | 60 | 60 |
| 6 | | Количество благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении | | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 6 | 6 |

Приложение 2

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального

района Воронежской области «Формирование

современной городско среды» на 2018 – 2024 г.г.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городско среды» на 2018 – 2024 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
|  | Формирование современной городской среды на территории Коротоякского сельского поселенияна 2018-2024 годы | | | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Коротоякского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Коротоякского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении | | Администрация Коротоякского сельского поселения | 2018 год | 2024 год | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимальному перечню работ и дополнительному перечню работ. | |  | | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении  Показатель 2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении от общей численности населения муниципального образования.  Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении |
| 2 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Коротоякского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство общественных территорий в Коротоякском сельском поселении | Администрация Коротоякского сельского поселения | | 2018 год | 2024 год | Благоустройство общественных территорий | |  | | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Коротоякском сельском поселении  Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.  Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в Коротоякском сельском поселении |

Приложение 3  
к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального

района Воронежской области «Формирование

современной городско среды» на 2018 – 2024 г.г.

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городско среды» на 2018 – 2024 г.г. за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Формирование современной городской среды на территории Коротоякского сельского поселения на 2018-2024 годы** | **всего, в том числе:** | **20616,71** | 300,30 | 0,00 | 15846,41 | 1120,00 | 1130,00 | 1110,00 | 1110,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 19800,51 | 0,00 | 0,00 | 15800,51 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| местный бюджет | 786,2 | 300,3 | 0,00 | 35,90 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 |
| внебюджетные источники | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении** | **всего, в том числе:** | **100,00** | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении | всего, в том числе: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **Благоустройство общественных территорий в Коротоякском сельском поселении** | **всего, в том числе:** | **18234,2** | 330 | 0,00 | 84,2 | 8500 | 7100 | 1110,00 | 1110,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 17400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400 | 7000 | 1000,00 | 1000,00 |
| местный бюджет | 834,2 | 330 | 0,00 | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий в Коротоякском сельском поселении | всего, в том числе: | 18234,2 | 330 | 0,00 | 84,2 | 8500 | 7100 | 1110 | 1110,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 17400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400 | 7000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| местный бюджет | 834,2 | 330 | 0,00 | 84,2 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4  
к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального

района Воронежской области «Формирование

современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.

**План реализации муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального**

**района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в Коротоякском сельском поселении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Коротоякском сельском поселении | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 10 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в Коротоякском сельском поселении | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 6 |

Приложение 5

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.

**Адресный перечень дворовых территорий**

**Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес общественных территорий | Наименование объекта | Планируемый год благоустройства |
| 1 | Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, улица Карла Маркса, 90 | Многоквартирный дом | 2022 |
| 2 | Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, улица Карла Маркса, 88 | Многоквартирный дом | 2022 |
| 3 | Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, улица Карла Маркса, 81 | Многоквартирный дом | 2021 |
| 4 | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Октябрьская, 33 | Многоквартирный дом | 2020 |
| 5 | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Коминтенрна, 13 | Многоквартирный дом | 2020 |
| 6 | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Ф. Энгельса, 16 | Многоквартирный дом | 2020 |
| 7 | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Свободы, 57 | Многоквартирный дом | 2019 |
| 8 | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Свободы, 70 | Многоквартирный дом | 2019 |
| 9 | Воронежская область, Острогожский район, п. Коротояк, улица Свободы, 103 | Многоквартирный дом | 2021 |
| 10 | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Свободы, 105 | Многоквартирный дом | 2021 |

Приложение 6

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.

**Адресный перечень общественных территорий**

**Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории | Планируемый год благоустройства |
|  | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Свободы, 51А | Парк | 2019 |
|  | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Свободы 40А | Парк | 2020 |
|  | Воронежская область, Острогожского район, село Покровка, ул. Молодежная, 45 | Территория Казанского Храма | 2021 |
|  | Воронежская область, Острогожского район, село Коротояк, ул. Пролетарская, 130 | Территория Михайловского Храма | 2021 |
|  | Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, проспект Революции, 7 | Детская игровая площадка | 2022 |
|  | Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, ул. Молодежная, 45 | Детская игровая площадка | 2022 |

Приложение 6.1.

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1.1. ремонт дворовых проездов;

1.2. обеспечение освещения дворовых территорий;

1.3. установка скамеек, урн;

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории указан в приложении № 7 к настоящему Решению.

2. дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

2.1. установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, включая устройство и (или) ремонт покрытия на детской игровой и (или) спортивной площадке, в том числе резинового, установку и (или) ремонт ограждения детской площадки;

2.2. устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, нанесение разметки стоянки автомашин маломобильных групп населения холодным пластиком со светоотражающими элементами ручным способом;

2.3. устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

2.4. установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, валку деревьев, корчевку кустарника и мелколесья, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, корчевку пней, вырезку сухих ветвей деревьев;

2.5. закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. При этом посадка осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, заинтересованными лицами, самостоятельно, своими силами и средствами. При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

2.6. установку сушилок для белья, установку беседок;

2.7. озеленение, озеленение территорий, в том числе посев и (или) подсев газонов.

2.8. устройство и ремонт подпорных стен на дворовых территориях многоквартирных домов, демонтаж (монтаж) лестничных сходов, демонтаж подпорных стенок, демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых проездов, разборка бортовых камней, устройство металлических ограждений, поручней;

2.9 устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных сооружений, устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

2.10 земляные работы, вертикальная и горизонтальная планировка, укрепление грунта с использованием геосетки;

2.11 подсыпка грунта;

2.12 устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостока;

2.13 демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых проездов;

2.14 разборка бортовых камней.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в обязательном порядке должны проходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

\

Приложение 6.2.

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы

1. Устройство сети велодорожек;

2. Реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;

3. Установка уличных светильников и (или) их реконструкция, устройство сетей наружного освещения;

4. Ремонт или замена ограждения;

5. Устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением территорий населенных пунктов, отведенных для организации платных парковок);

6. Устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из декоративных материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.);

7. Устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, площадок на территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам;

8. Демонтажные работы, дорожная одежда, ремонт автомобильной дороги, деревья, материалы, срезка старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия, подготовительные работы, подпорная стена;

9. Земляные работы и вертикальная планировка;

10. Устройство блоков обслуживания паркового хозяйства, устройство общественных уборных, пунктов проката;

11. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прокладка кабеля, сетей канализации, наружной кабельной канализации, ливневой канализации, дренажной системы, водоотведения, водоотводных сооружений, водоснабжения, автополива;

12. Археологические наблюдения (за исключением тех объектов, в отношении которых данные работы будут проводиться в рамках государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2015 N 1032);

13. Установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов и их звукового сопровождения, устройство акустической системы фонтанов, арт-объектов, лодочной станции с настилом и трапами, деревянного перехода, смотровой площадки, настила через реку, информационного стенда, переносных изделий, устройство бетонного декоративного лотка и т.д.;

14. Устройство площадок для выгула собак, оборудование зоны выгула собак;

15. Устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации, системы охранной телевизионной, системы оповещения, входных групп;

16. Озеленение территории;

17. Устройство бронзовой скульптурной композиции и ее оформление;

18. Устройство сценического подиума, комплекса;

19. Устройство системы связи;

20. Вынос инженерных сетей (электроснабжения, газопровода, водопровода и водоотведения;

21. Установка круглых колодцев, люка для смотровых колодцев;

22. Устройство зрительской трибуны, амфитеатров, скульптур, бюстов;

23. Устройство спортивной и детской зон, оборудование в спортивной и детской зонах;

24. Реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения и покрытий.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке должны проходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 7

к муниципальной программе Коротоякского


сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.


Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемый к размещению на дворовой территории.

****

****





Приложение 8

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 г.г.

**Адресный перечень недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, требующих благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) | Адрес объекта недвижимости | Тип объекта |
|  | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 9

к муниципальной программе

**Порядок**

**проведения инвентаризации благоустройства**

**дворовых территорий многоквартирных домов, общественных**

**территорий, объектов недвижимого имущества (включая**

**объекты незавершенного строительства) и земельных**

**участков, находящихся в собственности (пользовании)**

**юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков,**

**предоставленных для их размещения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E4ABAC9F788B3BA595E160AD8E657B041250EDB45763AD95319A1049FA6FD4811A13F8F28ED9A436D82472FB90v3qDL) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

1.2. Основной целью инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД), общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Инвентаризация), является оценка текущего физического состояния сферы благоустройства, в том числе определение перечня дворовых и общественных территорий, оценка их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства.

1.3. Задачами Инвентаризации являются:

- определение технического состояния объектов Инвентаризации;

- организация фактического учета объектов Инвентаризации;

- определение мер, направленных на повышение эффективности использования объектов Инвентаризации.

1.4 Инвентаризации подлежат все дворовые территории МКД, общественные территории, расположенные на территории поселения, объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

**2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке**

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД.

Дворовая территория может включать досуговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-бытовую зоны, в том числе парковочные места и контейнерные площадки.

Внутриквартальный проезд - дорога общего пользования в границах квартала.

Под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

**3. Порядок проведения Инвентаризации**

3.1. Первичная Инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа:

первый этап - Инвентаризация дворовых территорий МКД и общественных территорий - в срок до 1 сентября 2017 года;

второй этап - Инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, - в срок до 31 декабря 2017 года.

3.2. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов комиссией по проведению Инвентаризации (далее - Комиссия), создаваемой администрацией муниципального образования.

Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об объектах Инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов Инвентаризации, осуществляет проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и пользователей объектов Инвентаризации.

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании плана работы (далее - график), утверждаемого распоряжением администрации муниципального образования, а также в соответствии с настоящим Порядком.

Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального образования.

3.3. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местных средствах массовой информации и доводится до организаций, осуществляющих управление МКД, собственников жилых помещений в МКД, собственников ИЖС, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.4. Для участия в Инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

- представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе Комиссии решением общего собрания собственников;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат Инвентаризации;

- лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

- представители территориального общественного самоуправления и уличных комитетов;

- представители иных заинтересованных организаций.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию Инвентаризации несет администрация муниципального образования.

3.5. Инвентаризация проводится путем визуального, натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов.

3.6. По итогам проведения Инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт территории) установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, в соответствии с [приложением N 1](#P25350) к настоящему Порядку.

3.7. По итогам Инвентаризации администрацией муниципального образования составляется [Паспорт](#P26133) благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП) согласно приложению N 2 к Порядку.

**4. Заключительные положения**

4.1. На основании Паспортов территорий органами местного самоуправления заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков, которые подлежат благоустройству, указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

4.2. На основании Паспортов территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (паспортов благоустройства объектов недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании)), органами местного самоуправления заключаются соглашения между указанными лицами и муниципальным образованием по благоустройству таких территорий не позднее 2020 года за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Приложение N 1

к Порядку

проведения инвентаризации

благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов, общественных

территорий, объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных

для их размещения

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории МКД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ее наименование)

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома <\*> |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) <\*> |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) <\*\*> |  |
| 1.6 | Правообладатель объекта недвижимости |  |
|  | - полное наименование |  |
|  | - почтовый адрес |  |

--------------------------------

<\*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в [пунктах 1.1](#P25375) и [1.2](#P25378) указываются данные для каждого МКД.

<\*\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.1.1 | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.2.1 | - количество | ед. |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
| 2.4.1 | детских |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.4.2 | спортивных |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.4.3 | для отдыха |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения: |  |  |  |
| 2.8.1 | опорных поручней | да/нет |  |  |
| 2.8.2 | специального оборудования на детских и спортивных площадках | да/нет |  |  |
| 2.8.3 | спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения Инвентаризации: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ее наименование)

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Вид территории |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4 | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории |  |
| 1.4.1 | - кафе |  |
| 1.4.2 | - велосипедные дорожки и т.д. |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) [<\*\*>](#P25594) |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. [<\*\*\*>](#P25595) |  |

--------------------------

<\*> Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

<\*\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<\*\*\*> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту, в том числе и для маломобильных групп населения.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
|  | - пешеходных дорожек |  |  |  |
|  | - тротуаров |  |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения: | да/нет |  |  |
|  | - газонов | кв. м |  |  |
|  | - кустарников | шт. |  |  |
|  | - деревьев | шт. |  |  |
|  | - клумб (цветочного оформления) | шт. |  |  |
|  | - территорий специального назначения (зоны у воды, кладбища и т.д.) | шт. |  |  |
|  | - памятники скульптуры | шт. |  |  |
| 2.7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8 | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | - игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | - спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | - светильники | ед. |  |  |
|  | - скамьи | ед. |  |  |
|  | - урны | ед. |  |  |
|  | - ограждения | кв. м |  |  |
| 2.9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения: |  |  |  |
|  | - опорных поручней |  |  |  |
|  | - специального оборудования на детских и спортивных площадках |  |  |  |
|  | - спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения |  |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ее наименование)

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4 | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ неблагоустроенная) [<\*>](#P25822) |  |
| 1.7 | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |

<\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8 | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | - игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | - спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | - светильники | ед. |  |  |
|  | - скамьи | ед. |  |  |
|  | - урны | ед. |  |  |
| 2.9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства индивидуальных жилых домов (далее - ИЖС)

и земельных участков, предоставленных для их размещения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес ИЖС |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.3 | Численность жителей, проживающих в ИЖС, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь ИЖС, кв. м |  |
| 1.5 | Общая площадь земельного участка, кв. м |  |
| 1.6 | Правообладатель: |  |
|  | объекта индивидуального жилищного строительства |  |
|  | придомового земельного участка |  |

Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства | в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии |  |  |
| 2.2 | Состояние придомовой территории | требует благоустройства/ не требует благоустройства |  |  |
| 2.3 | Перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории | да/нет |  |  |
| 2.3.1 | детских |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.3.2 | спортивных |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.3.3 | для отдыха |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.3.4 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.3.5 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.3.6 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов ИЖС на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 2

к Порядку

проведения инвентаризации

благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов, общественных

территорий, объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных

для их размещения

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Главный архитектор администрации муниципального образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации  муниципального образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

ПАСПОРТ

благоустройства территории населенного пункта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование населенного пункта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дворовые территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. |  |
|  | - полностью благоустроенных | ед. |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. |  |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. |  |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 1.5 | Численность населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  |
| 1.6 | Доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в населенном пункте | % |  |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед./кв. м |  |
|  | - спортивная площадка | ед./кв. м |  |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед./кв. м |  |

2. Общественные территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  |  |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % |  |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. |  |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий [<\*\*>](#P26374) | % |  |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. |  |
| 2.9.1 | - учитывающие и посещение маломобильными группами населения |  |  |
| 2.10 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м |  |
| 2.11 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на 1 жителя |  |

3. Территории индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Площадь территорий застройки ИЖС: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 3.3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % |  |

4. Территории, находящиеся в ведении юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | Площадь территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 4.2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 4.3 | Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % |  |

<\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<\*\*> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.