СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОРОТОЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

01 декабря 2017 г.№ 116

с. Коротояк

Об утверждении муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы

В рамках реализации муниципальной программы Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Совет народных депутатов Коротоякского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Коротоякского сельского поселения Н.В. Трофимов

Приложение

к Решению Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

от 01 декабря 2017 года № 116

Муниципальная программа Коротоякского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

Муниципальная программа Коротоякского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

- ПАСПОРТ

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | 1. Разработка и утверждение муниципальных правил благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству. 2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству. 3. Благоустройство территорий общего пользования. |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области. |
| Задачи программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области. 3. Комплексный подход к развитию общественных пространств: площадей, пешеходных улиц и зон, скверов и парков, рекреационных территорий. 4. Достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий, сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-художественного облика Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области. |
| Срок реализации программы | до 31.12.2022 года |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования программы составит 950,0 тыс. рублей, в том числе, по годам: |
|  | 2018 год – 190,0 тыс. рублей; 2019 год - 190,0 тыс. рублей; 2020 год - 190,0 тыс. рублей; 2021 год - 190,0 тыс. рублей; 2022 год - 190,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1: - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования - доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области. |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства в Коротоякском сельском поселении Острогожского муниципального района Воронежской области показал, что в последние годы в сельском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в Коротоякском сельском поселении Острогожского муниципального района Воронежской области имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, сквер и т.д.), не отвечающие современным требованиям и требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- устройство тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- устройство детских и спортивных площадок;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов;

- установка ограждения.

2) иные виды работ.

Адресный перечень территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к муниципальной программе.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

- Раздел 2. Приоритеты, реализуемые в Коротоякском сельском поселении Острогожского муниципального района Воронежской области политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

- Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение устойчивого развития территории поселения на основании утвержденной градостроительной документации, обеспечение эффективного и сбалансированного использования территорий, создание необходимой нормативно-правовой базы;

- комплексный подход к развитию общественных пространств: площадей, пешеходных улиц и зон, скверов и парков, рекреационных территорий, набережных;

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

- достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий, сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-художественного облика Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей Программы отражены в приложении 1 к программе.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий

- муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области», в том числе благоустройство территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

Мероприятие муниципальной программы направлено на решение основных задач муниципальной программы.

Сводная информация о перечне основных мероприятий муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы, отражаются в Приложение 3 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2022 годы.

- Раздел 3. Особенности формирования

- муниципальной программы

- 3.1. Объем средств, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы – 950,0 тыс. рублей, на благоустройство общественных территорий.

3.2. Средства, предусмотренные на благоустройство территорий общего пользования направляются на финансирование работ по:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- устройство тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установка скамеек;

- устройство детских и спортивных площадок;

- установка урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов;

- установка ограждения.

3.3. Муниципальной программой Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 г.г. предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленный муниципальным образованием.

3.4. Включение предложений граждан, организаций о включении территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области, в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций в муниципальную программу Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды», подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, утвержденным постановлением администрации Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области;

3.5. Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.6. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

3.7. Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется администрацией Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

3.8. Вся информация по проекту «Формирование современной городской среды», включая нормативно-правовые акты, протоколы заседаний и т.п. подлежат публикации на официальном сайте администрации Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области http://korotoyak.ru/

- Раздел 5. Характеристика основных

- мероприятий Программы

Перечень мероприятий указан в Приложении 3 к настоящей программе.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение мероприятия повышение уровня благоустройства территорий Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области:

- благоустройство территорий общего пользования Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

Мероприятие Программы направлено на решение основных задач программы.

Приложение 1

к муниципальной программе Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 г.г.

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | м 2 | 0 |
| 3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Коротоякского сельского поселения | м2 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 г.г.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы

Коротоякского сельского поселения Острогожского

муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 г.г.

| № п/п | Адрес общественных территорий | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, улица Карла Маркса, 90 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - оборудование автомобильных парковок; - ограждение - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - установка ограждений газонов, палисадников; - установка оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.). - планировка пешеходных зон, тротуаров, асфальтирование территории |
| 2 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, улица Карла Маркса, 88 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - оборудование автомобильных парковок; - ограждение - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - установка ограждений газонов, палисадников; - установка оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.) - планировка пешеходных зон, тротуаров, асфальтирование территории |
| 3 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, улица Карла Маркса, 81 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - ограждение - установка оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); - планировка пешеходных зон, тротуаров, асфальтирование территории |
| 4 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Октябрьская, 33 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - ограждение - установка оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); - асфальтирование территории |
| 5 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Коминтенрна, 13 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - ограждение - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - установка оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); асфальтирование территории |
| 6 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Ф. Энгельса, 16 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - ограждение - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - установка оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); - планировка пешеходных зон, тротуаров. |
| 7 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, п. Коротояк, улица Свободы, 57 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - ограждение - установка оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); - планировка пешеходных зон, тротуаров. |
| 8 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, п. Коротояк, улица Свободы, 70 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - ограждение - планировка пешеходных зон, тротуаров, асфальтирование территории |
| 9 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, п. Коротояк, улица Свободы, 103 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - ограждение - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - планировка пешеходных зон, тротуаров, асфальтирование территории |
| 10 | Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Свободы, 105 | Благоустройство территории многоквартирного дома: - ограждение - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - планировка пешеходных зон, тротуаров, асфальтирование территории |
| 11 | Детская игровая площадка, расположенная по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, проспект Революции, 7 | Оборудование детской площадки: - установка дополнительного игрового оборудования; - обеспечение наружного освещения; - ограждение по периметру площадки; - озеленение территории (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - установка вазонов, цветочниц |
| 12 | Детская игровая площадка, расположенная по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, ул. Молодежная, 45 | Оборудование детской площадки: - установка дополнительного игрового оборудования в том числе и для игры в футбол, волейбол, баскетбол; - ограждение по периметру площадки; - обеспечение наружного освещения; - установка скамеек и урн для мусора - озеленение территории (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - установка вазонов, цветочниц |
| 13 | парк «Победы» расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Свободы, 51А | Оборудование парка: - планировка пешеходных зон, тротуаров - ограждение; - обеспечение наружного освещения; - установка скамеек и урн для мусора - озеленение территории (высаживание деревьев и кустарников, разбивка газонов и клумб) - установка вазонов, цветочниц |
| 14 | Парк «Молодежный им. Героя Советского Союза И.В. Панганиса» расположенный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк, улица Свободы 40А | Оборудование парка: - планировка пешеходных зон, тротуаров - ограждение; - обеспечение наружного освещения; - установка скамеек и урн для мусора - озеленение территории (высаживание деревьев и кустарников, разбивка газонов и клумб); - установка вазонов, цветочниц; - Установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов |
| 15 | территория Казанского Храма в с. Покровка расположенного по адресу: Воронежская область, Острогожского район, село Покровка, ул. Молодежная, 45 | Благоустройство территории Казанского храма: - оборудование автомобильных парковок; - ограждение по периметру площадки; - обеспечение наружного освещения; - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - планировка пешеходных зон, тротуаров |
| 16 | территория Михайловского Храма в с. Коротояк расположенного по адресу: Воронежская область, Острогожского район, село Коротояк, ул. Пролетарская, 130 | Благоустройство территории Казанского храма: - оборудование автомобильных парковок; - ограждение по периметру площадки; - обеспечение наружного освещения; - установка скамеек и урн для мусора; - озеленение территории (создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб); - планировка пешеходных зон, тротуаров |

Приложение 3

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского

муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

Коротоякского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 г.г.

|  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные | Связь с показателями Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование Основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | направления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство территории общего пользования | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | 2018г. | 2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей |  | Комплексное благоустройство: устройство детских площадок, парков, озеленение, освещение, ограждение территорий. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе Коротоякского

сельского поселения Острогожского

муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 г.г.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Коротоякского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 г.г.

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик- координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 г.г. | Ответственный исполнитель: Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | Местный бюджет | 914 | 0503 | 0110398610 | 244 | 950,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на      2018 – 2022 г.г.

План реализации муниципальной программы Коротоякского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 г.г.

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  |  |  | IV квартал | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |
| Контрольное событие Благоустройство территории общего пользования |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка ул. Карла Маркса, д. 90.88, 89, |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | - | - | июнь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк ул. Октябрьская, д.33,ул. Коминтерна, 13, ул. Ф. Энгельса, |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк ул. Свободы, д.57,70 |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Коротояк ул. Свободы, д.57,70 |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детской игровой площадки по ул. Проспект Революции, 7 в с. Коротояк, Острогожского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  | - |  | Май- октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детской игровой площадки по ул. Молодежная в с. Покровка, Острогожского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парка по ул. Свободы 51 в с. Коротояк, Острогожского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парка И.В. Панганиса по ул. Свободы в с. Коротояк, Острогожского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Май- октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории Казанского Храма в с. Покровка Ул.Молодежная, 45 Острогожского района Воронежской области |  | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Май - октябрь |  |  |  |  |